# Ассистент подготовки амбулаторной записи

SmartMed Техническое предложение

Восьмой Global Campus Artificial Intelligence Algorithm Elite Competition
Алгоритмический трек Тема 4 AI+场景创新
5 октября 2026 года

# 1 Обзор проекта

## Описание для заявки

SmartMed предназначен для подготовки проверяемого черновика медицинской записи по китайскому диалогу врача и пациента. Планируется объединить распознавание речи, готовую языковую модель, поиск терминов и детерминированные проверки. Каждое существенное поле связывается с исходной репликой; отсутствующие сведения остаются неизвестными. Система показывает возможную аллергию, повторяющиеся действующие вещества и неполные сведения о лекарствах. Экспорт следует после проверки врачом. Первый этап включает локальную демонстрацию на китайском и независимое тестирование. Клинический эффект пока не подтверждён.

## Сценарий и потребность

Пользователь — врач, оформляющий запись после приёма. Симптомы, длительность, отрицания, анамнез и сведения о лекарствах распределены по репликам; при подготовке записи приходится искать их в разговоре. Предлагается общий экран: слева диалог и фрагменты аудио, справа поля черновика, ссылки на доказательства и вопросы для уточнения.

Первый этап ограничен моделируемыми китайскими приёмами. Сначала проверяется текстовый ввод, затем короткие аудиофайлы. Структура SOAP содержит субъективные сведения, объективные данные, уже высказанную врачом оценку и план. Модель не должна дописывать диагнозы, результаты обследований или лечение, которых нет во входе.

## Цель первого этапа

На 5 октября реализованы локальное извлечение Qwen3.5 4B, проверки Instructor и Pydantic, версии SQLite, редактирование, подтверждение и JSON-экспорт. Проведены сравнение четырёх Qwen и регрессия известных ошибок. API извлекает шесть фактов; полный SOAP, аудиоинтерфейс, поиск терминов и проверки назначений ещё разрабатываются. Клинического пилота и медицинской проверки нет.

## Команда и границы проверки

В команде два разработчика. Участник A отвечает за бэкенд, модель, контракт, проверки и хранение. Участник B — за аудио, интерфейс, примеры и материалы; случаи проверяются совместно. Врача или клинического консультанта в команде нет. Демо выполняют разработчики на моделируемых случаях; подтверждение не считается проверкой врачом.

# 2 Архитектура и обработка

Одна китайская веб-панель и один backend. Планируемый стек: React и TypeScript для интерфейса, FastAPI для сервиса, SQLite для задач, версий черновика и подтверждений. Аудио и наборы данных хранятся локально. Backend ведёт явные состояния процесса, а модели подключаются через адаптеры.

## Путь от ввода до черновика

Китайский текст или аудиофайл → транскрипция и исправление → извлечение полей → привязка к репликам → поиск терминов → проверки → редактирование и подтверждение врачом → экспорт. Текст сразу поступает на извлечение. Для аудио сначала показывается распознанный текст. Ошибка сохраняет текущую задачу и объясняется пользователю.

Для речи сначала проверяется китайская модель FunASR. Автоматические роли говорящих опциональны: при ненадёжном разделении интерфейс требует ручной разметки. Для проверки работы без сети модели и словари загружаются заранее.

Текущая модель — локальная квантованная Qwen3.5 4B без вывода рассуждений. Контроли — Qwen2.5 3B, Qwen3 4B Instruct и Qwen2.5 7B. Instructor передаёт JSON Schema с ограничениями статусов, значений и цитат. Цитата выбирается из исходных фрагментов пациента и сверяется с оригиналом. Разрешён один повтор, затем возвращается ошибка. Валидная структура не доказывает медицинскую правильность.

## Поля и управление врачом

Текущие поля: температура, кашель, длительность, аллергия на пенициллин, принятые лекарства и доза. Статусы — present, negated, unknown; неразрешённый конфликт относится к unknown. Значения копируются из оригинала без нормализации чисел и единиц; отрицание тоже требует цитату. Врач обозначает целевую роль пользователя; в демо её выполняет разработчик.

Поиск диагнозов запускается для содержания, уже выраженного врачом. Кандидаты сопровождаются источником и версией словаря. Если нет проверенного источника кодов, показываются термины без выдуманного ICD. Первые правила проверяют известную аллергию, повторение вещества и неполноту дозировки. Вне покрытия и при недостатке данных результат — «неизвестно», а не «безопасно».

Врач редактирует поля, просматривает цитаты и разбирает предупреждения. После подтверждения доступны JSON и один печатный формат; сохраняются версия и время. Это запись действия в прототипе, без заявления о юридической электронной подписи.

# 3 Данные и происхождение

## Источники до генерации

Разделяются четыре вида данных: диалоги, эталонные поля, аудиотесты и справочники правил. До включения проверяются происхождение, лицензия, доступность и качество. Медицинские вопросы и ответы не объявляются готовым обучающим набором SOAP. У каждого примера фиксируются источник, исходный ID, версия, преобразование и группа; варианты одного исходника не попадают в разные выборки.

Первым кандидатом выбран IMCS-21: китайские консультации и задача генерации медицинского отчёта. Корпус преимущественно педиатрический; его структура отличается от нашего SOAP. Требуются проверка условий использования и ручная привязка полей к репликам. Результаты авторов корпуса нельзя представлять как результаты SmartMed.

DISC-Med-SFT — дополнительный кандидат с переработанными консультациями. Huatuo-26M преимущественно содержит медицинские вопросы и ответы и может помочь с терминологией и сценариями. Эти данные не являются реальными записями приёма или независимым эталоном проекта. Лицензия кода не гарантирует права на все исходные данные.

## Небольшой набор первого этапа

Сравнение четырёх моделей использует 40 синтетических китайских диалогов, составленных с помощью ИИ, и 240 полей. Реальных пациентов нет; врач и носитель китайского эталоны не проверяли. Набор использован для выбора модели, затем часть случаев — для доработки подсказок и проверок. Он не является независимым итоговым тестом. Далее нужен новый замороженный набор, не участвующий в разработке, с учётом происхождения и проверки.

Разметка включает симптомы, время, отрицания, аллергию, лекарства и прямо названные дозы со ссылками на реплики. Оба участника проверяют работу друг друга и фиксируют расхождения. При доступности привлекается человек со свободным китайским; клиническое толкование требует медицинской проверки. Машинный перевод её не заменяет.

## Аудио и справочники

Планируются 6 китайских записей моделируемого приёма по 1–2 минуты: по 3 для разработки и теста, с ручной транскрипцией и ролями. Синтез и чтение человеком обозначаются отдельно; такие записи не представляют реальные акустические условия клиники. Общие речевые корпуса используются лишь дополнительно.

Состав лекарств, соответствия аллергий и термины диагнозов берутся из небольших проверяемых словарей с версиями. Для каждого правила указываются источник, условия и покрытие. Без надёжного основания не добавляются предельные дозы и сложные взаимодействия. Реальные записи пациентов на первом этапе не собираются.

# 4 Вклад и проверка качества

## Проверяемые улучшения сценария

Первый вклад — связь поля записи с доказательством в диалоге на общем экране. Второй — явная обработка отрицаний, неизвестности и конфликтов, предотвращающая заполнение пропусков по догадке. Третий — поиск терминов и детерминированные проверки после модели с показом покрытия и подтверждением врачом.

Это планируемый инженерный вклад, который предстоит проверить. Оригинальность базовой модели и превосходство над клиническими продуктами не заявляются. Чужие модели, инструменты и наборы цитируются; вклад команды относится к процессу, контрактам, интерфейсу, правилам и оценке.

## Сравнение и анализ компонентов

В исходном сравнении одинаковы 40 случаев, шесть полей, подсказка и настройки. У Qwen3.5 4B верны 235/240 статусов, структуру проходят 28/40 ответов; у Qwen3 4B Instruct — 230/240 и 37/40. Медиана 14 тёплых запросов Qwen3.5 — 7,73 с; это другая конфигурация, чем текущий API. После правок пять известных случаев совпали по статусам и значениям, прошли 53 теста бэкенда. Регрессия не доказывает клиническую надёжность или прирост на независимых данных. Следующий эксперимент требует новой замороженной выборки.

На аудио сравниваются извлечение из ручной транскрипции и из результата ASR, чтобы разделить ошибки речи и извлечения. Сохраняются ошибки каждого случая, задержки и расход ресурсов. Выводы небольшого моделируемого набора ограничены проверенными сценариями.

| Предмет оценки | Способ проверки |
| --- | --- |
| Извлечение | P, R и F1 по заранее определённым полям и значениям; отдельный результат для отрицаний и доз. |
| Факты и цитаты | Ручной подсчёт неподтверждённых фактов, верных цитат и правильно оставленных неизвестными полей. |
| Словарь и правила | Попадания кандидатов и корректность предупреждений в пределах покрытия; отдельно неизвестность. |
| Речь и процесс | CER по ручной транскрипции; DER только при эталонных ролях; проверка подтверждения и экспорта. |

## Приёмка

Три китайских сценария — обычная запись, аллергия и пропуск — проходят весь путь. Невалидный JSON не допускается к подтверждению; отсутствующая доза остаётся неизвестной в специальных тестах; неподтверждённый черновик не экспортируется как подтверждённая запись. Численные результаты заполняются после экспериментов. Заранее не обещаются F1, скорость или процент экономии времени.

# 5 Первый этап и демонстрация

Окно разработки — 4–9 октября 2026 года. По официальному уведомлению университетский отбор завершается к 10 октября; внутренний срок подачи нужно сверить с вузом. Регистрация и оплата регионального этапа заканчиваются 15 октября в 20:00. Доработка к региональному и национальному этапам проводится отдельно, без переноса текущей сдачи на декабрь.

| Дата | Участник A | Участник B | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4–5 октября | Контракт и текстовый API с сохранением | Источники и примеры; каркас интерфейса | Запускаемый каркас и версии данных |
| 6 октября | Модель, проверки, цитаты и API | Аудио и ASR; интерфейс | Текстовый черновик и аудиоввод |
| 7 октября | Сохранение, подтверждение, экспорт; интеграция | Экран сверки цитат и аудио; интеграция | Три сквозных сценария |
| 8 октября | Измерения и реальные результаты | Повторная проверка, восстановление после ошибки и работа без сети | Таблица и список ошибок |
| 9 октября | Китайские материалы и пакет подачи | Китайское видео и проверка запуска из пакета | Видео и материалы |

## Показ проекта

Ориентир видео — 4 минуты. Обычный случай показывает китайский ввод, поля и доказательства; аллергия — проверку правил; неполный случай — неизвестность и исправление врачом. В конце показаны подтверждение, экспорт и фактические результаты. Монтаж не должен скрывать сбои модели или задержку.

## Материалы и ресурсы

Пакет включает китайский PDF технического предложения, китайское MP4, PDF презентации, код, инструкции, версии моделей, перечень данных и скрипты оценки. Подтверждения сотрудничества, патентов и пилотов прилагаются только при их наличии.

Сначала тестируется последовательная обработка на устройстве с 16 ГБ памяти. Замеряются пиковая память после загрузки и задержка; при необходимости уменьшаются модель и длина входа. Покупка GPU или аренда обучения не заложены как обязательное условие. Инструкция фиксирует версии, загрузку моделей и обработку ошибок.

# 6 Польза риски и развитие

Ожидаемая польза — помощь в организации содержания разговора и проверке оснований записи.

Экономия времени, уменьшение пропусков и пригодность для клиники требуют дальнейших пользовательских и медицинских проверок. Моделируемые тесты не заменяют клиническое исследование и не доказывают безопасность диагностики или лекарств.

Начальный путь применения — учебные и моделируемые записи. После проверки китайскими медицинскими специалистами и контролируемого испытания можно обсуждать больничные интерфейсы. Возможный сервис развёртывания и поддержки остаётся гипотезой; тарифы, закупки и выручка не подтверждены.

## Риски и условия расширения

Китайская медицинская лексика требует оригинальных цитат, перекрёстной проверки и китайского рецензирования. ASR может изменить отрицание или дозу, поэтому важные поля возвращают пользователя к исходнику. Ограниченные правила явно показывают неизвестность. Источники с неясной лицензией не включаются в официальный набор; реальные данные потребуют отдельного разрешения и процесса защиты.

После этапа порядок улучшений определяется частотой ошибок: сначала данные и подсказки, затем расширение поиска. Дообучение рассматривается при наличии достаточно большого разрешённого корпуса с разметкой полей, завершённого baseline и подходящих ресурсов. Масштабное тестирование, надёжные роли говорящих и реальные интеграции — последующие задачи.

## Источники

Официальное уведомление и требования к материалам
https://www.aicomp.cn/notice/notice-1/3674.html
https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3775.html

IMCS-21 Данные и исследовательская реализация
https://github.com/lemuria-wchen/imcs21

Дополнительные кандидаты DISC-MedLLM и Huatuo-26M
https://github.com/FudanDISC/DISC-MedLLM
https://github.com/FreedomIntelligence/Huatuo-26M

Текущая модель и планируемый речевой инструмент
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B
https://github.com/modelscope/FunASR

Источники проверены 4 октября 2026 года. Включение данных зависит от фактической проверки условий и образцов.